ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Быть воином – жить вечно! |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Решение думы МО «Могоенок» от 17.11.2023 № 4/387-дмо «Об утверждении стратегии социально- экономического развития МО «Могоенок» на период до 2036 года» |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | X |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования | Администрация муниципального образования «Могоенок» |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты | с. Могоенок – Руденко Сергей Иванович решению Думы муниципального образования «Могоенок» от «10» октября 2023г. №5/141-дмо |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | C 2022 года идет специальная военная операция, которая стала определяющим вектором для принятия многих решений как на уровне страны, области, района и нашего муниципального образования. Жители МО «Могоенок», организации и предприниматели оказывают всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а так же их семьям. Так же жители активно включились в специальные акции: изготовление маскировочных сетей, окопных свечей, сбор денежных средств на приобретение технических устройств (тепловизоров, раций и т.д), сбор вещей и продуктов. Совместные усилия, сплоченность помогают в достижении целей СВО. Жители муниципального образования «Могоенок» чтят традиции, знают и помнят своих героев. Наши деды и прадеды вместе со всем народом отстаивали честь и независимость страны в годы Великой Отечественной войны, проявляли мужество и героизм при урегулировании военных конфликтов. И в 2022 году, с начала проведения СВО в ряды защитников Отечества встали и наши земляки, отстаивая традиционные ценности, культуру, русский язык, дома, семьи. В ходе СВО погибли 15 наших граждан проживающих на территории муниципального образования «Могоенок». Память о каждом из наших героев будет сохранена в поколениях – это наш человеческий долг и благодарность за их бессмертные подвиги. В с.Могоенок необходимо создание памятного места, которое станет символом уважения к защитникам Отечества, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Инициативной группой жителей, в состав которой вошли родственники участников СВО, подготовлен инициативный проект по установке памятника, увековечивающего подвиг земляков – участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Цель инициативного проекта является увековечивание памяти героев – участников СВО, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины, ее суверенитет, право быть сильной и самостоятельной. Место на котором планируется установка памятника находится рядом с обелиском «Павшим участникам – землякам в годы ВОВ» в с.Могоенок. Памятник землякам – участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга станет достойным продолжением символизирующим неразрывную связь поколений, духовное родство, преданность Родине, ее высоким идеалам, свидетельством всеобщего уважения к памяти героев нашего времени, доказавших верность Отчизне и павших в борьбе с неонацизмом. |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | - увековечивание памяти земляков – участников СВО, погибших при исполнении воинского долга; - создание памятного пространства и обустройство места проведения патриотических мероприятий для жителей МО; - создание благоприятных условий для патриотического воспитания подрастающего поколения. |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) |  |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) |  |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 01.03.2027 – 31.12.2027 г. |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | X |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п/п | Имущественная форма | Да/нет |
|  |  | 1 | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | да |
|  |  | 2 | предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор и другой вид специальной техники) | да |
|  |  | 3 | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | да |
|  |  | 4 | предоставление материалов (расходных материалов) | да |
|  |  | 5 | другие формы (расшифровать) |  |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п/п | Наименование видов деятельности (работ) | Количество граждан, человек |
|  |  | 1 | Очистка и подготовка территории | 25 |
|  |  | 2 | Транспортировка грунта и саженцев | 20 |
|  |  | 3 | Установка металлических столбов | 15 |
|  |  | 4 | Установка ограждения и отсыпка территории | 46 |
|  |  | 5 | Установка памятника | 10 |
|  |  | ИТОГО |  | 116 |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | X |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Муниципальное образование «Могоенок», Аларского района Иркутской области |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | с.Могоенок |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | с.Могоенок, ул. Лесная, уч. 1Б/1 |  |  |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта | Муниципальное образование «Могоенок» |  |  |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 755 |  |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода или собрания граждан |  | 116 |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения |  | 502 |
|  |  | Всего: |  | 618 |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п/п | Вид поддержки | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) | Могоеновский вестник |
|  |  | 2. | размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) | Сайт Могоенок.РФ администрации МО «Могоенок» |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ) | Группа в max МО «Могоенок» |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) | с. Могоенок, ул.Лесная 1 Д |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89526301760 |  |  |
|  |  | E-mail: garifulinadg@mail.ru |  |  |

| Инициаторы инициативного проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.